思想实验一：重新定义“第一步” 如果你的目标是三年后拥有一家成功的游戏公司，那么未来三个月你最应该做的是什么？是埋头开发这个“骰子游戏”的原型，还是用三个月时间，完整地开发并上线一款超休闲/小游戏，无论赚赔，目标就是打通从开发到收款的全流程？哪一个选择能让你在三个月后，成为一个更合格的创始人？

思想实验二：将“一年计划”分解为“四季计划” 把你的一年看作四个季度。每个季度，你都可以启动并完成一个小项目。

Q1: 开发并上线你的第一款小游戏，目标是熟悉流程，亏钱也没关系。

Q2: 复盘经验，开发第二款，目标是打平买量成本。

Q3: 开发第三款，目标是实现盈利。

Q4: 此时，你手握3个项目的完整经验和数据，也许还有了微薄的利润。你再拿着这份履历，去启动你的“骰子游戏”项目，或者直接用利润滚动开发。届时，你还会担心“耗尽热情和资金”吗？还会缺乏向投资人证明自己的东西吗？

工作时间：

9月11日开始

阶段一：收集和思考游戏创意（1-2天）疯狂下载并试玩排行版前50的下游戏。完成50款游戏的情况分析报告（包括核心动词，题材，视觉钩子，满意度时刻，潜在变体等）。然后开始随机组合生成新的创意，并输出游戏设计文档。

9月13日开始  9月17日 和 9月20日，9月22日 再次分别修改游戏方案。

阶段二：7天原型冲刺计划。

10月4日开始

阶段三：1个月迭代 - Demo

第一周 (10月6日-10月12日): “视觉新生”周 (Visual Rebirth)

准时完成

第一版美术+拼UI界面

第二周 (10月13日-10月19日): “循环完整”周 (Complete Loop)

第二版美术+游戏逻辑完善

第三周 (10月20日-10月26日): “灵魂注入”周 (Soul Injection)

第四周 (10月27日-11月2日): “商业化准备”周 (Monetization Prep)