产品计划：

阶段一：7天冲刺 -> “可玩骨架”原型 (Playable Skeleton)

目标： 验证核心玩法的“手感”和“乐趣”。而不是给任何人看，是给你自己建立信心。

内容： 使用最简单的几何图形（圆形、方形）作为化妆品，实现三消的核心逻辑。你只需要验证：匹配消除的瞬间是否爽快？连续消除的反馈是否足够吸引人？这个阶段，速度高于一切，完美主义是敌人。

产出： 一个你自己玩的、可能很丑但核心玩法成立的APK。

阶段二：1个月迭代 -> “垂直切片”Demo (Polished Demo)

目标： 制作一个能够直接展示给发行商或投资人的、有吸引力的版本。这就是你说的“80%”。

内容：

美术落地： 基于我们之前讨论的“美术风格宪法”，将几何图形替换成风格统一的、精美的化妆品图标。

核心循环完整化： 包含完整的“一局”体验，从开始游戏 -> 游戏过程 -> 胜利/失败结算 -> 回到主界面。

加入Meta元素： 这是让你的三消与众不同的关键。比如，过关后可以获得一种“口红”，用来解锁一个虚拟化妆台上的一个新摆件。这个简单的“收集与装饰”系统，是你未来向B和C路径探索的种子。

音效与UI： 加上基础的UI和画龙点睛的音效（比如消除时的清脆声）。

产出： 一个任何人拿到手，都能在5分钟内get到游戏核心乐趣和长期潜力的APK。这个版本，才是你的“融资/发行敲门砖”。

商业计划：

·  阶段一：产品验证 (Proof of Product)。 这是我们讨论的7天冲刺和后续迭代的核心。在这个阶段，忘掉所有品牌。使用虚拟的、通用的化妆品。你的唯一目标，是证明你做的这款三消游戏本身是好玩的、有足够吸引力的、能让玩家留存下来的。你需要用数据（次日留存、七日留存、游戏时长）来证明你的产品价值。

·  ·  阶段二：案例验证 (Proof of Concept)。 当你的游戏拥有了第一批稳定的核心用户（比如，日活跃用户达到1万人）之后，启动你的商业计划。但此时不要去找欧莱雅或雅诗兰黛。你的目标，应该是一家互联网原生的、新锐的、渴望曝光度的小众美妆品牌。你可以向他们提供一个无法拒绝的条件：免费或以极低的“友情价”进行植入合作。你的目的不是赚钱，而是为了获得一个真实的、可以写进商业计划书的**“成功案例”**。

·  ·  阶段三：商业扩张 (Proof of Business)。 当你手握“一个数据优秀的产品”和“一个与真实品牌的成功合作案例”这两张王牌时，你才有资格和筹码，去与大品牌和投资人，讲述你那个“改变商品广告模式”的宏大故事。

第一阶段：产品打磨 (接下来的1个月)

唯一目标： 忘掉所有商务合作。将你的7日原型，打磨成一个美术精良、体验流畅、能完整体现核心玩法乐趣的**“可测试Demo”**。

第二阶段：发行测试 (第二个月)

唯一目标： 将你的Demo提交给2-3家广州的中小型、专注于小游戏的发行商。让他们用最标准、最常规的方式，去做第一轮数据测试（买几千块钱的量，跑一下CPI和次留数据）。

第三阶段：商务启动 (第二个月底，前提是数据良好)

唯一目标： 拿着发行商给你的、客观亮眼的数据报告，去接触一家你最心仪的新锐美妆品牌。

你的说辞： “我的游戏经过初步市场验证，用户数据很好。现在我准备启动一个‘玩游戏送样品’的营销活动，我将免费为您的品牌提供游戏内的所有植入，您只需要提供50-100套样品作为活动奖品，我们共同见证这次合作带来的品牌曝光。”

关键： 先和一家跑通这个合作模式，把它做成一个成功案例。

第四阶段：联合引爆 (第三个月及以后)

目标： 拿着“优秀的游戏数据”+“与XX品牌的成功合作案例”，你现在可以同时与发行商和更多品牌方去谈一个更大规模的、三方共赢的联合发行和营销计划。

盲区一：主导权的博弈——如何避免沦为“打工仔”？

常规做法： 拿着Demo去找发行商，发行商点头，你签约。此时，你的筹码最少。

反制策略： 创造你自己的“数据筹码”。在你去找发行商之前，自己花一笔小钱（比如1000-2000元），只做一件事：用你那个“玩游戏送口红”的创意，制作3-5个不同的15秒视频广告素材，在抖音上进行CPM（千次展示）或点击率(CTR)测试。你甚至不需要游戏能玩，你只需要测试这个“钩子”的吸引力。

你的谈判优势： 如果你的视频跑出了一个远超行业平均水平的点击率，你就拥有了第一个可量化的、极具说服力的筹码。你去找发行商时，说辞就变成了：“看，我的营销概念已经被市场初步验证，它的吸量能力极强。现在，我需要你们专业的发行能力，来验证它后续的留存和变现。” 这让你从一个“寻求机会者”，变成了一个“带着机会来合作”的人。

盲区二：利润的分配——如何守住你的核心蛋糕？

常规做法： 接受发行商50/50的流水（扣除渠道费和买量成本后）分成合同。

反制策略： “拆分收益模型”。在谈判时，你要极力主张，将游戏收益分为两部分：

游戏内生收益： 即内购(IAP)和广告变现。这部分，是发行商的核心价值所在（买量-变现），你可以接受标准的50/50分成。

品牌合作收益： 即你通过商务拓展，从美妆品牌方获得的赞助费/植入费。你要强调，这是你独有的、发行商无法提供的商业资源。因此，这部分收益需要采用一个对你更有利的分成比例（比如你70%，发行商30%）。

你的谈判优势： 这种拆分是合乎商业逻辑的。它能保护你最核心的商业模式创新，让你在出让游戏运营利润的同时，守住你的“根据地”。

盲区三：模式的复刻——如何跑得比模仿者更快？

常规做法： 担心自己的模式被发行商用到别的游戏上。

反制策略： 深度绑定，打造“样板工程”。你要让发行商和你合作的这个项目，成为他们内部的“明星项目”和“样板工程”。你要积极地、深度地参与到运营和市场策略的制定中，不断提供美妆行业的洞察，帮助他们把这个模式的潜力挖掘到极致。

你的护城河： 当别的公司开始模仿“送样品”这个点子时，你和你的发行商，可能已经和3-5个新锐品牌建立了深度合作，甚至开始探索“游戏内联名定制”等更高级的玩法。你的护城河不是这个想法，而是你与发行商、品牌方三者之间形成的、高效运转的合作生态

我们来重新定义你和发行商的角色分工：

你的核心任务 (CEO & 产品经理):

1.打造一个数据能打的顶级产品。 这是你所有谈判地位的基石。

2.成为商务拓展的先锋。 你去搞定第一家品牌合作，为这个“样品换流量”模型提供“弹药”。

发行商的核心任务 (市场部 & 数据部):

1.成为数据分析的“最强大脑”。 他们告诉你，什么样的用户最值钱，什么样的广告素材转化率最高。

2.成为买量投放的“特种部队”。 他们负责在复杂的流量平台（抖音、微信）上，用最高效的方式，将你的游戏精准地送到用户面前。

这个Demo必须能同时证明两件事：

1.游戏本身好玩： 即我们之前讨论的，一个拥有“锁与钥匙”核心玩法、美术精良、体验流畅的至少30关的版本。这能证明它的留存潜力。

2.商业模式有潜力： 游戏内必须做出一个完整的、即使没有真实品牌入驻的**“活动流程”。比如，一个“活动中心”的UI，点击后可以看到“玩XX关，赢取XX口红样品”的活动界面，点击领取后，会弹出“请关注XX公众号/抖音号领取”的提示。这能向发行商直观地展示你那个“样品换流量”模型的商业想象空间**。

·  什么游戏机制让我自己玩了停不下来？（核心乐趣）

·  这个机制可以套什么题材？（皮肤）

·  这个题材有商业价值吗？（变现）

·  如果留存率<10%，说明核心玩法不成立→该放弃

·  如果留存率>30%但发行商还是拒绝，说明是发行策略问题→该调整推广方式

·  如果女性用户占比>70%，说明题材方向对→继续深化美妆元素

·  如果美术评分很低，说明该升级视觉→找外包或学习