《光与朽 (Light & Decay)》 完整策划案 V5.0

第一部分：核心综述

游戏类型： 物理激光塔防 Roguelite。

核心玩法： 单指操控物理激光，利用击退/折射/穿透机制抵御流体怪物潮。

波次结构： 8 波制（7波小怪 + 1波 Boss）。

单局时长： 8 - 12 分钟。

商业模式： IAA (广告变现) 首发。

第二部分：战斗与怪物

2.1 怪物体系 (流体渲染 + 装饰件)

Ch1 废土 (紫/黑):

Slime: 基础怪。

Rusher: 冲锋怪。

Tank: 坦克怪（大质量）。

Bouncer: 弹球怪（高弹性）。

Boss: 污染之核。技能：物理角力、召唤。

Ch2 熔岩 (红/橙):

特性: 死亡留岩浆斑（阻挡激光）。

Igniter: 自爆怪（死亡产生物理推力）。

Magma Walker: 熔岩行者（坦克变种）。

Boss: 熔岩之核。技能：喷发陨石（实体阻挡）。

Ch3 极寒 (冰蓝/白):

特性: 冰甲（物理免疫，需侧攻/穿透）。

Splitter: 分裂怪（死后分裂）。

Shield Guard: 冰盾卫士（正面无敌）。

Boss: 极寒之核。技能：冰封塔身（需狂点解控）。

2.2 大招系统：超载模式 (Overload)

UI 交互： 全息助推轨道。炮塔上方显示动态箭头，向上滑动触发。

充能： 60秒自动充能 + 击杀微量加速。

效果： 5秒无敌 + 激光强化（宽x2, 伤x2, 穿透）。

第三部分：技能流派 (Lv1 - Lv5)

| 流派 | 核心技能 | 效果关键词 | 协同机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 重炮流 | 冲击模块, 广域透镜 | 击退, 物理碰撞, 宽度 | 克制大体积怪，利用物理推力控场。 |
| B. 折射流 | 分裂棱镜, 连锁反应 | 扇形分裂, 自动传导, 清怪 | 副激光可触发传导，全屏覆盖。 |
| C. 控制流 | 极寒光束, 数据破碎 | 减速, 冰冻, 易伤爆炸 | 高频攻击触发状态，利用爆炸清怪海。 |

通用被动: 致命暴击 (+暴击率), 功率超频 (+伤害), 高能透镜 (穿透/Boss杀手)。

第四部分：装备系统 (Assembly) - 极简版

4.1 界面布局

装备槽 (3个): 棱镜核心(攻)、塔身底座(血)、运算芯片(暴/充能)。

背包: 网格显示装备图标。

资源栏: 金币数量 | 通用图纸数量。

4.2 核心操作

一键合成 (Merge All): * 大厅背包上方按钮。

逻辑：消耗 3 个同品质同名装备 -> 产出 1 个高品质装备。

不需要手动拖动。

装备升级 (Level Up):

点击装备图标 -> 弹窗 -> 点击【升级】按钮。

消耗：金币 + 通用图纸。

图纸来源： 关卡掉落、分解废装备。图纸不占背包格子。

第五部分：科技树系统 (Cyber Grid)

5.1 结构

视觉： 暗黑电路板，中心向四周辐射 4 条线路。

重置： 右上角按钮，看广告免费重置所有点数。

5.2 关键节点 (Milestones)

复活系统 (Backup OS): 位于【生存系】深处。每局免费复活 +1。

大招强化: 位于【火力系】深处。

纳米修复: 开大招回血 20%。

启动冲击: 开大招全屏震晕。

经济节点: 位于【资源系】。增加离线收益、战斗金币。

战术节点: 位于【战术系】。增加三选一刷新次数、大招冷却缩减。

第六部分：复活与失败流程

死亡判定 (HP <= 0) 流程图:

判定天赋复活: * 有次数 -> 立即满血复活 (无弹窗，仅特效)。

无天赋次数 -> 判定广告复活:

有次数 -> 弹窗暂停 (倒计时 10s)。

点【看广告】 -> 满血复活。

点【取消/超时】 -> 游戏失败。

游戏失败 (Game Over):

显示结算界面 (金币/图纸/装备)。

按钮：[看广告双倍领取] vs [普通领取]。

第七部分：开发优先级 (Action List)

Week 1 (Gameplay Fix):

修改波次为 8 波，调整经验倍率（确保 7 波升到 20级）。

实装大招的“计时充能”逻辑和“点击触发”UI。

实装“连锁反应”代码。

Week 2 (Visuals & Boss):

制作 Ch2/Ch3 的怪物换色材质 (Shader 调整)。

制作 Boss 技能 (陨石、冰封)。

Week 3 (Systems):

制作装备 UI (一键合成逻辑)。

制作科技树 UI (电路板拖拽)。

接入广告 SDK (复活、重置、双倍)。

Week 4 (Polish):

自己跑 10 局测试数据，微调数值。

上线微信小游戏。