光与朽后续版本规划

- BUG 修复与基础稳定版，预计 2-3 天

目标：先消除明显负反馈，保证后续测试不被 BUG 干扰。

修复《连锁反应》伤害衰减数值异常。

修复主界面按钮连续点击导致缩放异常的问题。

增加按钮点击防抖和 UI 缩放重置。

检查核心战斗数值配置与运行时表现是否一致。

补一轮主流程 smoke test：进入游戏、开始战斗、升级、死亡、结算、广告按钮等。

- 新手体验与爽感调优版，预计 5-7 天

目标：让前 1-3 分钟更容易理解、更爽、更像成品。

优化新手引导：明确告诉玩家拖哪里、怎么转、为什么能击退怪物。

增加瞄准辅助：吸附、灵敏度、攻击方向提示，降低操作疲劳。

缩短早期关卡节奏，让玩家更快获得第一次技能三选一和第一次明显变强。

加强激光击中、击退、击杀、连杀、金币掉落的音效和特效。

强化满级技能质变，例如分裂、连锁、冰爆、穿透等要有明显视觉变化。

对前三关难度重新梳理，避免新手过早被数值墙劝退。

- 玩法方向验证版，预计 1-2 周

目标：验证运营提出的“更贴近靶心 like / 轻度化趋势”的方向是否适合本产品。

做一个半自动瞄准版本，测试玩家是否更容易上手。

保留玩家手动干预收益，避免变成完全无操作的自动塔防。

补 2-3 条可感知的技能流派：分裂清屏流、连锁爆发流、冰冻控制流。

视情况增加低成本副武器，例如无人机、脉冲炮、棱镜折射，缓解“只有一根激光”的疲劳感。

补充数据埋点：新手完成率、首局时长、波次失败点、技能选择、复活广告点击等。

输出一版适合运营测试和录买量素材的版本。

- 后续深度版本，需看测试数据再决定

更多关卡和章节。

更多怪物机制。

更完整的技能流派。

局外养成和广告点位优化。

UI 与美术风格统一。

买量素材专用演示关卡。

如果测试数据没有改善，则不建议继续大投入，应把《光与朽》作为已上线作品维护，把主要研发精力转向新项目。