三消+空间整理”原型 · 7日冲刺作战计划

冲刺周期： 2025年9月15日（周一） - 2025年9月21日（周日）

Day 0 / 周五(9月12日): 核心循环定义 & 纸面原型

核心目标： 在写任何代码之前，搞清楚两个玩法的连接方式，并用物理方式验证其趣味性。

关键任务：

回答关键问题： 三消和空间整理如何互动？是“三消产生整理物件”，还是“整理完成给予三消道具”？我建议选择前者，因为它更直观：玩家通过三消“制作/获得”化妆品，然后在空间整理环节获得“收纳”的满足感。

制作纸面原型：

找一张A4纸，画上7x7的格子作为三消棋盘。

找一些彩色的小纸片或硬币，代表不同颜色的化妆品元素。

在另一张纸上，画一个带网格的“化妆包”作为整理区域。

剪出几个不同形状的纸片（长条形代表口红，方形代表眼影盘），作为整理物件。

玩起来！ 用手模拟整个流程：移动小纸片完成三消 -> 拿取一个“口红”形状的纸片 -> 尝试将它放入“化妆包”。反复玩10-20遍。

产出物： 一段用手机拍摄的、能清楚演示核心玩法的纸面原型视频。一句话写清楚你的核心循环，例如：“玩家通过三消获得化妆品，并在一个俄罗斯方块式的收纳玩法中将其整理入包，完成关卡。”

避坑指南： 今天最容易犯的错误是“思考过度”，试图设计复杂的数值和规则。忘掉这些。 你的唯一目标是验证这个流程是否“通顺”和“有点意思”。不要追求完美，追求“能玩”。

Day 1 / 周一 (9月15日): 技术基建 & 三消核心

核心目标： 搭建项目的基本框架，并完成三消玩法的核心逻辑。

关键任务：

选择游戏引擎（如Unity），创建新项目。

搭建一个基础的7x7或8x8的游戏棋盘。

实现核心的三消逻辑：元素的生成、交换、匹配检测、消除、以及新元素的下落填充。

产出物： 一个可运行的程序。屏幕上只有不同颜色的方块，但你可以用鼠标拖动它们，完成匹配和消除。不需要任何美术，不需要任何音效，甚至不需要UI。

避坑指南： 抵制住一切添加“酷炫特效”或“复杂连击规则”的诱惑。你今天不是游戏开发者，你是一个逻辑管道工，任务就是确保管道能通水。

Day 2 / 周二 (9月16日): 空间整理核心

核心目标： 实现空间整理玩法的核心逻辑。

关键任务：

在场景中创建“化妆包”区域（一个带网格的容器）。

生成不规则的“整理物件”（用不同形状的色块组合即可，比如一个1x3的长条，一个2x2的方块）。

实现物件的拖拽、旋转（如果需要的话），以及放入容器后的“吸附/锁定”逻辑。

实现简单的完成判断（所有物件是否都已放入）。

产出物： 另一个可运行的程序。你可以拖动不同的“俄罗斯方块”，并将它们成功放入一个容器里。

避坑指南： 今天最大的挑战可能是不规则图形的旋转和吸附逻辑。用最简单的方式实现它，哪怕感觉有点“笨拙”。我们是在做原型，不是在做物理引擎。

Day 3 / 周三 (9月17日): 循环连接 & 核心体验闭环

核心目标： 将前两天的成果缝合在一起，形成一个完整的、可玩的闭环。

关键任务：

编写“胶水代码”：实现“当三消达成某个条件时（比如消除30个红色方块），生成一个1x3的长条整理物件”。

切换场景/界面逻辑：当所有需要整理的物件都生成后，三消界面隐藏/暂停，切换到空间整理界面。

实现最简单的胜利条件：当所有物件整理完毕，屏幕上出现“胜利！”的字样。

产出物： 项目第一个真正意义上的可玩APK。 你可以从头到尾完整地玩一局，虽然它依然很丑。

避坑指南： 今天你的代码会变得混乱，一个文件可能要负责好几个功能。接受它。 我们的目标是让火车跑起来，不是让它变得美观。重构是以后的事。

Day 4 / 周四 (9月18日): 核心爽点打磨

核心目标： 聚焦于核心玩法，用最简单的资源，让它“玩起来爽”。

关键任务：

三消部分： 加入最基础的反馈。消除时，方块播放一个快速的“缩小消失”动画。连续消除时，屏幕有轻微的震动。

整理部分： 物件成功放入容器时，播放一个“发光”或“描边”的特效，并配上一个清脆的“咔哒”声。

找一些免费的音效资源，为以上操作配上声音。

产出物： 一个玩起来“手感”明显优于昨天的APK。

避坑指南： “打磨”不等于“增加新功能”。今天一个字的新代码都不要加。聚焦于强化已有核心动作的视听反馈。

Day 5 / 周五 (9月19日): 视觉包装 & “广告视频”素材准备

核心目标： 让你的游戏看起来“像个游戏”，并准备好用于剪辑视频的素材。

关键任务：

快速替换美术： 用AI生成一些简单的、风格可以不统一的化妆品图标（口红、眼影、刷子等），替换掉原来的方块和色块。

选择一个干净的背景颜色或简单的背景图。

录制素材！ 玩几遍游戏，录制下最精彩、最流畅、最令人满足的游戏片段（比如一次漂亮的连锁消除、一个完美的空间整理）。

产出物： 一个看起来有“皮肤”的APK。一个存放着5-10段高清游戏视频片段的文件夹。

避坑指南： 不要陷入调整美术细节的陷阱。今天的目标是让画面“信息可读”，而不是“美学享受”。目的是为了拍视频。

Day 6 / 周六 (9月20日): 剪辑、打包 & 复盘

核心目标： 完成最终产出物，并对本次冲刺进行总结。

关键任务：

剪辑视频： 使用任何一款简单的视频剪辑软件（比如剪映），将昨天的视频素材，剪辑成一段15-30秒的、展示核心玩法的“模拟广告视频”。

打包： 生成最终的、可分享给任何人的APK文件。

复盘： 花一个小时，写下本次冲刺的总结。什么进行得很顺利？什么地方卡住了？如果再做一次，你会如何改进？

产出物： 最终版的模拟广告视频。最终版的原型APK。一份简单的复盘文档。

避坑指南： 今天你可能会因为疲劳而想跳过复盘。绝对不要。 复盘是你这次冲刺中学到的、最有价值的无形资产，它将直接指导你下一个月度迭代的方向。

核心问题解决方案 (Pre-GDD Workshop)

针对盲区一：视觉混乱与认知负担

核心原则： “玩家可以因为‘决策失误’而失败，但绝不能因为‘视觉混淆’而失败。”

对策方案：

强化的视觉语言设计：

高对比度轮廓线： 所有最上层的、可点击的卡片，都将拥有一个明亮、清晰的“描边”或“外发光”效果。当玩家手指悬停时，该效果会进一步增强，提供即时反馈。

“焦点”景深效果： 只有最顶层的卡片是完全清晰、色彩饱和的。下方的卡片会逐层增加一层半透明的“蒙版”并略微降低饱和度，形成视觉上的主次之分，引导玩家视线。

一致的形状逻辑： 每种化妆品（口红、眼影、粉饼）将永久绑定一种基础形状（如口红=长条，粉饼=方形）。即使后续出现L形、T形，也会是在这个基础形状上的变体，帮助玩家建立肌肉记忆。

交互上的“减负”设计：

“长按透视”机制： 玩家长按任意卡片，可以暂时“虚化”其上方的所有卡片，清晰地看到该卡片的完整形状和种类。这既是一个核心机制，也解决了信息不足的问题。

智能高亮提示： 当上方某个化妆包急需特定形状的卡片时（例如，3个槽位已填满2个），堆叠区最上层对应的卡片会自动发出微弱的闪光，给玩家提供策略引导。

针对盲区二：关卡设计的“公平性”

核心原则： “每一次失败，都应让玩家感觉‘只差一点’，并清晰地知道自己错在哪里，而不是归咎于运气。”

对策方案：

“逆向工程”关卡设计法：

我们不随机生成关卡。所有关卡都由设计师（或算法）从终局开始反向设计。

步骤1： 确定本关需要消除的所有卡片和化妆包组合。

步骤2： 设计一个“最优解”的消除序列。

步骤3： 基于这个最优解，反向将卡片堆叠起来。关键的卡片会被策略性地压在2-3层之下，但绝不会被完全锁死。

步骤4： 在最优路径周围，放置若干“陷阱”卡片，诱导玩家做出非最优选择，从而使用临时槽位。

“软锁”而非“死锁”：

关卡设计保证，在任何时刻，玩家至少有两个或以上的可点击选择。即使所有选择都不是当前订单所需，玩家也可以通过利用临时槽位来“腾挪”，为后续操作创造空间。游戏的核心解谜趣味正来源于此。

针对盲区三：缺少“爽点爆发”

核心原则： “平稳的满足感是基础，但周期性的‘情绪过山车’才能让玩家上瘾。”

对策方案：

引入“完美订单” (Perfect Order) 连击系统：

触发条件： 当一个化妆包被填满时，系统会判定其“品质”。如果包内所有物品属于同一品牌或同一色系（在中后期关卡引入），即达成“完美订单”。

奖励爆发：

视觉爆发： 触发远比普通消除更华丽的特效，例如品牌Logo浮现、彩虹光效清扫屏幕等。

奖励爆发： 立即清空1-2个临时槽位中的物品，或者直接奖励一个强力道具。

连击（Combo）： 如果连续完成“完美订单”，奖励会翻倍，形成玩家主动追求的短期目标。

“清仓时刻” (Clearance Time) 机制：

当堆叠区的卡片数量低于一个阈值（例如10张）时，会触发“清仓时刻”。

游戏进入短暂的“子弹时间”，背景音乐变得激昂，所有剩余卡片都会高亮显示，鼓励玩家快速、连续点击完成收尾，给予一种终点冲刺的爽快感。