指令收到。您的决策非常清晰，目标明确：以功能实现为优先，聚焦于“连锁依赖”谜题的逻辑验证，并在此过程中对您现有的关卡编辑器进行“实战检验”。这是一个极为高效和务实的“一石二鸟”策略。

我们现在将基于这些明确的指示，正式开始为您制定详细的7日原型冲刺计划。

第一阶段：《美妆叠叠乐》7日原型冲刺计划 (v1.0)

总目标: 产出一个**“可玩骨架” (Playable Skeleton)** 原型，用于内部验证核心玩法的可行性与初步乐趣，并检验现有编辑器的生产能力，为我们自己建立信心。 核心原则: 速度高于一切，完美主义是敌人。 我们将使用最基础的几何图形（方形、圆形、三角形等）作为化妆品的占位符。

第二阶段：“垂直切片”Demo · 4周冲刺开发计划

总目标： 制作一个能够直接展示给发行商、美术精良、循环完整、并能体现长线潜力的“融资/发行敲门砖”APK。

第一周 (10月6日-10月12日): “视觉新生”周 (Visual Rebirth)

核心目标： 彻底摆脱原型阶段的几何图形，为游戏奠定“Chic & Clean”的正式美术基调和UI框架 。

关键任务：

制定“美术风格宪法”： 确立统一的色彩、线条、光影规范。花一天时间，用AI生成5-10张风格绝对统一的、符合“Chic & Clean” 风格的化妆品卡片，作为本周后续所有美术工作的标杆。

核心资产量产： 基于“宪法”，制作出游戏前30关所需的核心化妆品卡片资源。同时，设计并输出游戏的主视觉Logo、核心按钮、图标等UI元素。

UI框架搭建： 在Unity中搭建起游戏的主界面、游戏界面、胜利/失败结算界面的基础框架。功能优先，美观其次。

资源替换： 将原型中的所有几何图形，全部替换为正式的美术资源。

本周结束时，你应该拥有： 一个看起来像真正游戏的版本。虽然很多系统还是原型阶段的，但它的“卖相”已经初步建立。

第二周 (10月13日-10月19日): “循环完整”周 (Complete Loop)

核心目标： 将所有核心场景串联起来，形成一个完整的、不间断的游戏体验流程，并填充早期关卡内容。

关键任务：

场景流程管理： 编写代码，实现从“主界面” -> “游戏场景” -> “胜利/失败界面” -> “返回主界面”的完整跳转流程。

基础关卡系统： 创建一个简单的关卡管理系统，让玩家可以按顺序解锁和游玩关卡。

制作前15关： 使用你高效的关卡编辑器，根据GDD中规划的难度曲线 ，精心设计出前15个关卡。

实现新奖杯逻辑： 确保在第5关、第10关、第15关的最后一个订单包里，包含特殊的“奖杯”奖励。

本周结束时，你应该拥有： 一个玩家可以从头到尾、不中断地玩通前15关的版本。游戏的核心循环已经完整。

第三周 (10月20日-10月26日): “灵魂注入”周 (Soul Injection)

核心目标： 加入Meta元素，为游戏注入长线游玩的灵魂，并对核心体验进行“手感”级的打磨。

关键任务：

开发“美妆收藏馆”系统： 根据GDD描述，创建一个UI界面，用于陈列和展示玩家通过“奖杯关卡”赢得的各种奖杯和化妆品图鉴 。

连接Meta循环： 实现“在奖杯关卡胜利后，对应奖杯在收藏馆中被点亮”的逻辑，为玩家提供长线收集目标 。

音效实装： 严格按照GDD的“ASMR”级要求 ，为所有关键交互（点击、匹配、消除、奖杯解锁等）配置上精心挑选的、清脆悦耳的音效 。

特效强化： 为“完美订单”的华丽特效、奖杯解锁的高光时刻，加入更精细的粒子效果和动画，制造“爽点爆发” 。

本周结束时，你应该拥有： 一个不仅核心玩法有趣，并且有了让玩家“为何而玩”的长线追求的游戏版本。它的“手感”和“爽感”都应该达到一个新的高度。

第四周 (10月27日-11月2日): “商业化准备”周 (Monetization Prep)

核心目标： 集成商业化相关的核心功能和SDK，让Demo具备被发行商评估商业潜力的条件。

关键任务：

道具系统实现： 实现GDD中提到的关键道具，特别是你新构思的“暂存道具”（可以将临时槽的物品暂存到别处） 和“透视镜” 道具。

激励广告接入： 在游戏失败界面，做出“观看视频增加2个临时槽位”的功能按钮 。在初期，可以先做一个“假”的按钮（点击直接获得奖励），以展示这个商业化植入点。

数据埋点： 在代码中加入基础的分析数据埋点（如：关卡开始/胜利/失败，道具使用，观看广告等）。这向发行商表明你具备数据驱动的思维。

打包与品控： 对游戏进行完整的测试，修复所有明显的Bug，确保在各种主流分辨率下的UI适配。最后，打包生成你那个将心血倾注于其中的**“融资/发行敲门砖”APK**。

本周结束时，你应该拥有： 一个内容完整、体验流畅、美术精良、商业模式清晰的垂直切片Demo，可以自信地展示给任何发行商或投资人。

你的第一个并行阶段，是“主动的发行商关系管理”。“发出去”只是第1步，后面还有99步。

建立“发行商追踪表” (Publisher Tracking Sheet):

这是一个简单的Excel表格。你不能凭记忆去管理这个过程。

列： [发行商名称], [联系人], [联系方式], [发送日期], [是否已读], [首次跟进日期 (发送后3-5个工作日)], [反馈状态 (无回复/已拒绝/感兴趣/会议邀约)], [关键反馈内容]

为什么？ 这能将你的“焦虑”转化为“流程”。你不再是“恐慌地等待”，而是在“系统地管理”你的潜在客户。

执行“3-5天跟进”策略：

发行商每天会收到几十个这样的包。你的邮件很可能被淹没了。

在发送后3-5个工作日，如果没有任何回复（甚至没有“已读”回执），发送一封极其简短、礼貌的跟进邮件：“嗨[联系人]，只是想确认您是否收到了上周五关于《美妆叠叠乐》的资料包？非常期待您的看法。”

这不叫“骚扰”，这叫“专业”。

准备“第一次会议”：

当有发行商回复“有点意思，约个会聊聊？”时，你不能毫无准备。

你必须立刻准备好回答他们的三个核心问题：

“数据呢？” （你：“数据桩已埋好，随时可以接入SDK。根据小范围朋友测试，反馈在...方面很好。”）

“商业模式？” （你：“我们有一个‘样品换流量’的创新商务模式，这是我们区别于所有竞品的王牌，这是我们的具体方案……”）

“你下步什么计划？” （你：“我正在开发16-30关，并且在优化收藏馆的体验。这是我的后续开发路线图……”）

关卡持续产出 (Levels 16-30)：

你的关卡编辑器已经很高效了。继续工作。利用这几周的“等待期”，去设计更复杂、更精妙的“锁与钥匙”关卡。当你真正签约时，你拿出的不是一个15关的Demo，而是一个30-50关的、内容更充实的准成品。

“品牌合作包”制作：

你的“样品换流量”模式是你的王牌。现在，立即开始制作这个模式的“一页纸介绍”。

这个介绍是写给化妆品品牌方看的，和给发行商的GDD完全不同。它应该强调：

精准的用户： “我们的游戏100%是您的目标用户。”

创新的场景： “在游戏中植入您的产品，实现‘玩-拿’的闭环。”

低成本的曝光： “用100套样品，换取我们宣发计划中的百万级曝光。”

目标品牌清单：

开始搜集你提到的“新锐、渴望曝光的小众美妆品牌”的具体名单。找出他们的市场部联系方式。

第三阶段

复盘把所有关于第一款游戏美妆叠叠乐的开发过程，商业构思，做成笔记，列一个大纲。产出小红书文案。包括开发过程的想法构思，可以是一篇，也可以分为上中下三篇。前期游戏思路的构思，中午开发过程，AI程序+AI美术，美术的难点等，迭代版本等。游戏后期如何找发行，包括发行的反馈。游戏上架微信小程序，花了一周时间解决如何打包，上架微信等等过程。

并休息调整一段时间后，如果做下一款游戏，包括下一款游戏的开发方向，可以先通过发小红书，抖音或者其它社交平台等，针对下一款收集游戏大家的意见和建议。