《Light vs. Decay》 Demo 开发里程碑 (4周计划)

✅ 前置准备 (Week 0 - 已完成)

[x] 激光物理与视觉表现

[x] Metaballs 粘液渲染管线

[x] 核心美术风格定调

[x] 击退/缩小等物理反馈

第 1 周：核心循环搭建 (The Skeleton)

目标： 让游戏“能玩”。实现 怪物生成 -> 攻击 -> 死亡/漏怪 -> 结算 的完整闭环。

1. 基础框架整合

光棱塔逻辑： 实现 3+3 血条系统（护盾+本体），加入 12秒 脱战回盾逻辑。加入 1秒 受击无敌帧。

输入控制： 完善单指拖动旋转手感，调整灵敏度，确保不遮挡视线。

数值管理器： 建立 GameManager，控制全局时间流速、分数、金币。

2. 刷怪系统 (Wave Manager)

对象池 (Object Pool)： 必做！ 为 Slime, Rusher, Tank 建立对象池。不要频繁 Instantiate/Destroy，否则手机会卡。

刷新逻辑： 编写脚本，按照 GDD 文档的时间轴（0-1分, 1-2分...）在屏幕边缘生成不同配比的怪物。

3. 基础UI

HUD： 血条（心形图标）、护盾条（蓝色进度条）、倒计时、击杀数。

结算界面： 胜利/失败面板，简单的“重新开始”按钮。

本周验收标准： 点开始游戏，怪物源源不断出来，我能用激光消灭它们，我被打死会弹出失败界面，能重来。

第 2 周：肉鸽成长系统 (The Progression)

目标： 让游戏“好玩”。实现 升级 -> 变强 -> 割草 的爽感反馈。

1. 经验与升级 UI

掉落物： 怪物死后掉落“光点”，光点自动飞向塔（贝塞尔曲线飞行），增加经验条。

暂停选卡： 经验满 -> 游戏暂停 -> 弹出“3选1”界面。

2. 技能逻辑实现 (核心难点)

技能管理器： 编写 SkillManager，管理技能池（权重、剔除已满级）。

四大主动技能实装：

Prism: 编写多条射线逻辑。

Focus: 修改激光 Shader 颜色和伤害数值。

Impact: 修改 Rigidbody 推力参数。

Frost: 给怪物挂载减速 Debuff 脚本。

被动与道具： 实现“加攻”、“加宽”和“维修护盾”。

3. 数值挂钩

将怪物的血量/质量与“游戏时间”挂钩（Time Scaling）。

本周验收标准： 玩 5 分钟，能顺畅升级 15-20 次，明显感觉到光棱塔变强了，技能效果（如分叉、冰冻）视觉清晰。

第 3 周：BOSS 战与敌人行为 (The Climax)

目标： 注入“灵魂”。让敌人不再是无脑的球，而是有性格的对手。

1. 怪物行为细化

挂件系统： 将“眼睛”、“铁板”、“尖刺”作为子物体挂载到对应怪物上。

差异化 AI：

Tank: 调大质量，调大阻力，让它推起来很沉。

Rusher: 调高速度，增加看向塔的“疯狂眼”动画。

2. BOSS 战开发 (重头戏)

入场动画： 5:00 倒计时结束，清空小怪，警告音效，BOSS 缓慢降临。

双层判定： 实现 BoxCastAll 穿透检测逻辑，区分 Armor（刮痧）和 Core（暴击）。

行为树： 实现 BOSS 的 Phase 1 (召唤) -> Phase 2 (冲撞/击退检测)。

血条： 顶部大血条 UI 及扣血动画。

本周验收标准： 怪物看起来各不相同，BOSS 战有压迫感，必须要操作（聚焦弱点、推开冲撞）才能赢。

第 4 周：果汁感与优化 (The Juice & Polish)

目标： 让游戏“像商业产品”。视觉、听觉、性能全面提升。

1. 视觉反馈 (Juiciness)

伤害飘字： 实现伤害数字对象池，暴击飘红字，加入缩放动画。

屏幕震动 (Screen Shake)： 塔受击、BOSS 冲撞、大招释放时加入震动。

护盾特效： 护盾恢复时的“爆气弹开”动画和波纹特效。

眼睛动画： 加入眨眼、受击眯眼脚本。

2. 音效工程 (Audio)

SFX： 激光持续滋滋声（循环）、怪物蒸发声（啵啵声）、升级音效、BOSS 吼叫。

BGM： 找一首 Cyberpunk / Synthwave 风格的背景音乐。

3. 性能优化

Draw Call 检查： 确保怪物的眼睛和身体能合批（Sprite Atlas）。

GC 优化： 检查 Update 里有没有 new 对象，全部改为缓存变量。

分辨率适配： 确保在刘海屏、宽屏上 UI 不错位。

本周验收标准： 闭上眼睛听声音也很爽；打开眼睛画面很炫；手机玩 10 分钟不发烫。

第 1 周详细开发日程表 (Day 1 - Day 7)

Day 1: 场景重构与主角控制

目标： 把之前的 Demo 代码整理进正式工程，让塔能动起来。

工程整理

新建正式场景 MainScene。

设置相机层级（参照之前确定的 MainCamera + FluidCamera 双相机方案）。

设置 Sorting Layers: Background, Fluid(Quad), Eyes, Turret, UI。

光棱塔控制器 (TurretController)

实现单指拖拽输入：计算手指滑动 Delta X，控制塔身 Z轴 旋转（限制在 -90度 到 90度）。

挂载激光组件：确保激光 Sprite 始终跟随塔身旋转。

验收： 进游戏，手指在屏幕滑动，塔和激光能丝滑地左右旋转，没有卡顿。

Day 2: 敌人对象池与基础行为

目标： 告别 Instantiate，建立高性能的刷怪基础。

对象池管理器 (PoolManager)

写一个通用的对象池脚本。

为 Slime (粘液) 和 Tank (硬壳) 建立 Prefab 队列。

敌人控制器 (EnemyController)

移动逻辑： FixedUpdate 里写 Vector2.MoveTowards，目标始终指向 (0,0)。

物理配置： 挂载 Rigidbody2D (Dynamic, Gravity=0, Drag=5) 和 CircleCollider2D。

Metaballs 对接： 确保生成的敌人 Layer 正确设置为 EnemyBody，能被 FluidCamera 渲染出来。

验收： 点击测试按钮，屏幕上能生成 50 个怪，它们会向中间挤，且物理不穿模，Metaballs 融合效果正常。

Day 3: 战斗判定 (激光 vs 怪物)

目标： 实现核心爽点——击退与蒸发。

激光判定逻辑

在 LaserController 中实现 Physics2D.BoxCastAll（或扇形检测）。

获取到的怪物列表，区分 Tag (Boss, Enemy)。

伤害与物理反馈

蒸发： 对 Slime 施加逻辑：一碰激光，立刻 Pool.Return() (回收)，并播放粒子特效。

推开： 对 Tank 施加逻辑：AddForce (反向推力) + LocalScale 减小。

验收： 激光扫过，小怪瞬间消失（爽！），大怪被推得踉踉跄跄并变小（阻力感！）。

Day 4: 刷怪管理器 (WaveManager)

目标： 让怪物自动、有节奏地出现。

刷怪点逻辑

定义屏幕边界外的生成区域（上、左、右）。

编写 SpawnEnemy()：随机选择一个生成点，从对象池拿一个怪。

波次脚本

不用太复杂，写死逻辑即可：

if (time < 60s): 每 1秒 刷 2个 Slime。

if (time > 60s): 每 2秒 刷 1个 Tank。

验收： 挂机观察，怪物像流水一样源源不断地出来，且随着时间推移，Tank 开始出现。

Day 5: 生命值与防御系统

目标： 实现“3+3”血条与护盾逻辑。

受击逻辑

在 TurretHealth 脚本中实现 OnCollisionEnter2D。

实现 自爆/反弹 分流逻辑：小怪撞到销毁，大怪撞到弹开。

实现 无敌帧协程：受击后 isInvincible = true 持续 1秒。

护盾回复逻辑

实现 12秒 倒计时。

实现 回复时的“爆气”：OverlapCircleAll 获取周围怪物 -> AddForce 弹飞。

验收： 故意不攻击，让怪撞塔。看到护盾扣血 -> 无敌闪烁 -> 护盾碎裂 -> 本体扣血 -> 12秒不挨打护盾自动回满并弹开怪物。

Day 6: UI 系统与游戏流程

目标： 加上 HUD，让它像个游戏。

上午：HUD 搭建

左上角：3颗红心 + 3段蓝条（用 Slider 或 图片拼接）。

顶部：倒计时 (5:00 -> 0:00)。

右上角：杀敌数。

下午：游戏流程控制 (GameManager)

Game Over： 血量归 0 -> Time.timeScale = 0 -> 弹出失败面板（重试按钮）。

Victory： 时间到 -> 弹出胜利面板。

验收： 玩一局完整的游戏。能死，能赢，UI 数据实时变化。

Day 7: 整合测试与手感微调 (Polish)

目标： 查漏补缺，调整参数，为下周做准备。

上午：Bug 修复

检查怪物有没有卡在墙里？

检查激光有没有穿透也没判定的情况？

检查护盾回复时有没有把怪弹得太远飞出屏幕？

下午：手感微调 (Critical)

调整旋转灵敏度： 确保手指动一点点，塔也能跟手。

调整怪物阻力 (Drag)： 确保击退感是“粘稠”的，而不是“滑冰”。

调整激光宽度与伤害频率： 确保割草不卡顿。

第 2 周详细开发日程表 (Day 8 - Day 14)

Day 8: 经验产出与拾取系统

目标： 让怪物掉落“成长的希望”，并建立等级数值地基。

经验光点 (XP Orb)

制作一个简单的光点 Prefab（发光的小球，Neon Yellow）。

修改 Enemy 脚本：死亡时 Instantiate 光点（或者从对象池取）。

关键逻辑： 不做点击拾取。编写 OrbController，在生成 0.5秒 后，使用 Vector3.SmoothDamp 或 Lerp 自动飞向屏幕顶部的经验条。

等级管理器 (LevelManager)

实现我们在文档中确定的公式：NextLevelXP = 5 + (CurrentLevel * 5)。

绑定 UI：让顶部的经验条随着吃球平滑增长。

升级事件： 当经验满时，触发 LevelUp()，暂停游戏 (Time.timeScale = 0)，并打印日志 "Level Up!"。

验收： 杀怪 -> 爆浆 -> 光点飞入 -> 经验条涨满 -> 游戏瞬间暂停。

Day 9: 技能数据结构与 UI 框架

目标： 搭建“3选1”的视觉界面和后台数据。

技能数据库 (ScriptableObjects)

利用 Unity 的 ScriptableObject 建立技能数据结构：

SkillName (字符串)

Icon (Sprite)

Description (字符串，支持 {value} 占位符)

Type (主动/被动/消耗品)

MaxLevel (5)

录入我们设计的 6 个技能 + 2 个消耗品的基础数据。

升级 UI 面板

制作 LevelUpPanel：半透明黑色背景，中间横排 3 张卡片。

卡片逻辑： 点击卡片 -> 调用 SkillManager.SelectSkill(id) -> 关闭面板 -> 恢复游戏 (Time.timeScale = 1)。

验收： 升级后弹出界面，显示 3 张卡片，点击任意一张，游戏恢复运行。

Day 10: 技能随机池逻辑 (The Brain)

目标： 实现 Roguelike 的核心——随机权重与去重逻辑。

抽取算法

编写 GetRandomSkills() 函数。

逻辑 1： 从技能池中随机抽 3 个，不能重复。

逻辑 2： 满级剔除。如果 Prism 已经 Lv.5，就不能再抽到它。

逻辑 3： 填充物。如果有效技能不足 3 个，用消耗品技能“紧急抢修”，“能量过载”，“肾上腺素”来填充。

技能升级逻辑

编写 SkillManager 的运行时状态：记录每个技能当前是 Lv.几。

根据等级动态更新卡片上的描述（例如 Lv.1 显示 "伤害+20%"，Lv.2 显示 "伤害+40%"）。

验收： 每次升级弹出的 3 张卡不仅不重复，而且能准确显示。

Day 11: 核心机制技能实装 (Part 1 - 视觉系)

目标： 让光棱塔产生形态上的变化。

折射棱镜 (Prism)

修改 LaserController。

重构代码：从“只有 1 条射线”改为“支持 List<Laser> 射线组”。

逻辑： 当 Prism 等级 > 0，实例化额外的 Laser 子物体，并设置它们的角度偏转（如 -15度, +15度）。

聚能透镜 (Focus)

逻辑： 修改激光的 Width (宽度) 和 DamageMultiplier (伤害倍率)。

视觉： Lv.1 变红，Lv.3 变细。通过修改 Shader 的颜色属性 (_Tint) 实现。

验收： 选了 Prism 真的分叉了，选了 Focus 激光真的变红变痛了。

Day 12: 核心机制技能实装 (Part 2 - 物理/控制系)

目标： 让物理反馈发生质变。

冲击模块 (Impact)

在 LaserController 的伤害判定里，引入 knockbackMultiplier 变量。

逻辑： Impact 升级时，增加这个倍率。

测试： 找个 Tank 怪，点满 Impact，看能不能把它推得飞快。

极寒光束 (Frost)

逻辑： 激光击中怪物时，给怪物挂一个 SlowDebuff。

怪物身上的 EnemyMovement 脚本需要检测这个 Debuff，如果有，速度 speed * 0.5。

视觉： 怪物变蓝（修改 SpriteRenderer 的 Color）。

验收： 选了 Impact 推怪如推纸；选了 Frost 怪物像在慢动作。

Day 13: 被动、消耗品与时间系数

目标： 完善数值系统，让游戏随时间变难。

被动与消耗品

数值被动： 简单粗暴地增加 BaseDamage 或 BaseScaleY。

消耗品：

Repair: 调用 Heal() 函数，回血/回盾。

Charge: 直接给大招按钮的 fillAmount + 0.5。

时间难度系数 (Time Scaling)

修改 EnemySpawner。

引入公式：currentDifficulty = 1 + (Time.time / 60f) * 0.5f。

生成怪物时，enemy.MaxHP *= currentDifficulty。

验收： 玩到第 4 分钟，明显感觉怪物血厚了，如果我不升级技能，根本打不动（验证了成长的必要性）。

Day 14: 整合测试与手感打磨

目标： 将 UI、技能、战斗融合，进行第一次“爽感”调试。

上午：音效与反馈整合

加入“升级音效”（叮！）。

加入“选卡音效”（嗖！）。

加入“技能生效音效”（比如 Prism 分叉时的机械变形声）。

下午：数值微调 (Balance)

测试点 1： 升级是否太快/太慢？（调整 XP 公式）。

测试点 2： Prism Lv.1 是否太弱？（调整分叉伤害）。

测试点 3： 5 分钟内能否升满核心技能？

验收： 跑通一局完整的 5 分钟游戏。中间没有报错，没有卡死，且确实感受到了“我变强了”的快感。

第 3 周详细开发日程表 (Day 15 - Day 21)

🟢 Day 15: 怪物差异化与挂件系统

目标： 让 Tank 像坦克，Rusher 像疯狗，Drifter 像弹珠。

上午：挂件组装 (Prefab Variants)

视觉拆分： 确保所有怪物共用一个黑油 Base Prefab，但通过子物体挂载不同的 Sprite。

制作 Tank： 挂载“生锈铁板”Sprite (Order 18)，挂载“半眯眼” (Order 20)。

制作 Rusher： 挂载“尖刺核心”Sprite，挂载“疯狂眼”。

下午：物理差异化调整

Tank (硬壳)： Mass = 10, Linear Drag = 20 (推不动的感觉)。

Rusher (速攻)： Mass = 0.5, Linear Drag = 2, Speed = 2.5 (极快)。

Drifter (漂移)： 关键！ 创建一个新的 Physics Material 2D，弹性(Bounciness)设为 0.8，摩擦力(Friction)设为 0。赋给 Drifter 的 Collider。

验收： 刷一波混合怪，明显感到 Tank 沉重推不动，Drifter 被激光一扫满屏乱弹。

飘字制作

Day 16: BOSS 基础搭建与弱点机制

目标： 把那个巨大的“污染之核”放进场景，并实现核心的“穿透判定”。

BOSS Prefab 制作

身体： 巨大的 Metaball 圆球 (Scale 3.0)。

外壳 (Armor)： 巨大的黑色岩石环 Sprite，挂 CircleCollider2D，Tag设为 BossArmor。

核心 (Core)： 中心的红色裂缝 Sprite，挂较小的 Collider2D，Tag设为 BossCore。

眼睛： 巨大的红色狭缝眼 (Order 20)。

Collider A (外壳): 大圈，Tag="BossArmor"。

Collider B (核心): 内部小圈，Tag="BossCore"。

UI: 挂载新的“单层红条 + 白色缓冲条”血条 UI。

目标： 让激光能够区分“外壳”和“核心”，这是 BOSS 战的基础。

激光重构 (Raycast -> BoxCastAll)

修改 LaserController。

从 Physics2D.Raycast 改为 Physics2D.BoxCastAll (或 RaycastAll)。

逻辑： 获取一条射线上的所有碰撞体，存入数组 RaycastHit2D[] hits。

伤害分层逻辑

遍历 hits 数组：

if (hit.tag == "BossArmor") -> 造成 10% 伤害，飘灰色字。

if (hit.tag == "BossCore") -> 造成 100% 伤害，飘红色暴击字。

if (hit.tag == "Enemy") -> 正常伤害。

性能优化： 加入 TickRate (如 0.2s)，不要每帧都遍历数组造成伤害。

验收： 放一排怪，激光能穿透它们同时造成伤害；打 BOSS 时能看到两种伤害数字。

Day 17: BOSS 行为状态机 (Phase 1)

目标： 让 BOSS 动起来，不仅仅是挨打。

编写 BossController

定义枚举状态：Spawn (入场), Idle (待机), Summon (召唤), Charge (冲撞)。

入场动画： 5:00 时，简单的 DOMove，BOSS 从屏幕顶端缓慢下沉到战斗位置，伴随屏幕震动。

不要让眼睛随机眨，要和 BOSS 的行为状态绑定，给玩家明确的预警和反馈。

状态 A：防御/移动态 (眯眼/闭眼)

表现： 眼睛半闭，缝隙很小，或者有一层半透明眼睑遮住。

Collider: BossCore 的 Collider 被禁用，或者被 BossArmor 覆盖。

玩家策略： 此时打上去全是护甲伤害（灰字）。别浪费大招。

状态 B：攻击/蓄力态 (怒目圆睁)

触发时机： BOSS 准备释放 “蛮牛冲撞” 或 “污秽喷吐” 前的 1.5 - 2 秒。

表现： 眼睛猛然睁大，变红，瞳孔发光。

Collider: BossCore 激活，且判定范围变大。

玩家策略： 就是现在！ 开启大招，对准眼睛疯狂输出！打出硬直还能打断它的技能。

Day 18: BOSS 野蛮冲撞 (Phase 2)

目标： 实现物理碰撞的压迫感，这是 BOSS 战的核心玩点。

技能逻辑

Telegraph (预警): 1.5秒蓄力，眼睛变红，身体轻微后退。

Action (冲撞): 给 Rigidbody 施加巨大的向下 Impulse 力。

Impact (撞击):

如果撞到玩家（塔底）：扣除 300 HP (大数值)，BOSS 弹回并眩晕。

如果被玩家激光推回去：BOSS 速度归零，进入 Stun 状态 2秒。

僵直打断 (Stun Logic)

修改 Impact 技能逻辑：如果玩家激光有“僵直”属性，且击中蓄力中的 BOSS，强制打断冲撞。

验收： 玩家必须在 BOSS 冲过来时开启“大招”或用高击退激光顶住，体验“角力”的快感。

Day 19: 污染机制与 BOSS UI

技能 A - 召唤小弟 (Summon)

逻辑： 每隔 15秒 进入 Summon 状态。

表现： BOSS 身体剧烈抖动 (用代码控制 Scale 震荡)，播放“喷吐”音效和粒子特效。

生成： 生成：在 BOSS 左右两侧生成 4 只 Rusher (速攻怪)，直接冲脸。

验收： BOSS 准时入场，并且会定期“吐出”一堆小怪来干扰我。

目标： 加入机制杀（护盾污染）和血条展示。

技能 C - 污秽喷吐 (Pollution)

投射物： BOSS 发射一团紫色粘液抛物线。

逻辑：这是一个慢速追踪弹。

玩家对策：必须用激光拦截打爆它。如果打不爆，撞到塔会扣 100 Shield。

验收： 场面变得混乱，玩家既要推 BOSS，又要清小怪，还要拦截法球。

BOSS 血条 UI

按照之前的 Synthwave 设计，制作顶部大红条。

逻辑： 绑定 BOSS 真实血量。实现“白条缓冲”效果（即掉血后，白条延迟 0.5秒 跟上）。

验收： BOSS 技能循环完整：召唤 -> 冲撞 -> 喷毒。血条显示正常，打击感强。

Day 20: 视觉与听觉打磨 (Juice)

目标： 让 BOSS 战有史诗感。

上午：视觉反馈

受击闪白： BOSS 被打中时，材质闪烁白色 (Shader Flash)。

低血量狂暴： 当 HP < 30%，BOSS 身体发红光，背景音乐变快，冲撞频率加快。

下午：音效挂载

BGM: 切换为激昂的 Boss Battle 曲。

SFX: 冲撞的吼叫声、撞击塔的重低音、法球发射的破空声。

验收： 玩起来手心出汗，打击感拳拳到肉。

Day 21: 数值调优与测试

目标： 确保 BOSS 既难打，又不会不可能打。

上午：数值平衡 (Integer System)

设定 BOSS HP：30,000 - 50,000 (假设玩家 DPS 约为 500-800)。

设定 冲撞伤害：300 - 400 (玩家总血量 1000)。

设定 护甲减伤：打外壳只有 10% 伤害，迫使玩家找角度打核心（或者用穿透激光）。

下午：Bug Bash

测试 BOSS 是否会被推到屏幕外？（加空气墙）。

测试冲撞是否会把玩家撞飞？（锁定玩家 Rigidbody 坐标）。

验收： 能够完整流畅地进行一场 BOSS 战，耗时约 60-90 秒。

💡 资深策划的避坑指南 (Week 3)

物理穿透的性能：

BoxCastAll 每帧调用可能会有开销。如果卡顿，可以改为每 0.1秒 判定一次伤害，或者只在激光 Transform 发生变化时判定。

优化技巧： 激光不需要每帧都造成伤害。设定一个 tickRate (如 0.2秒)，每 0.2秒 结算一次伤害，这样飘出的伤害数字也不会叠在一起看不清。

注意：BoxCastAll 会返回所有碰撞体，包括激光还没碰到的（因为它是一条射线瞬间检测）。

修正： 如果你想做“激光慢慢伸长”的效果，BoxCast 的距离参数 distance 必须等于当前激光的视觉长度。

关于 BOSS 的 Layer:

建议给 BOSS 单独设一个 Layer Boss。

这样普通小怪可以穿过 BOSS（避免卡在 BOSS 肚子里），但激光可以打中 BOSS。

BOSS 的眼睛：

记得 Day 15 说的，BOSS 眼睛不需要 Spine，用代码控制 Scale 和 Color 就足够传达“蓄力”和“愤怒”了。

空气墙：

给屏幕四周加上 BoxCollider2D (IsTrigger = False)，防止 BOSS 被你推太远推出版边，导致无法击杀。

这周是决定游戏“上限”的一周。把 BOSS 战做好了，这就是一款合格的商业 Demo！加油！

《霓虹赌塔》 Demo 开发里程碑 (4周计划)

✅ 前置准备 (Week 0 - 已完成)

[x] Unity 2D URP 环境搭建

[x] Metaballs 渲染管线 (RenderTexture)

[x] 激光物理原型 (Raycast & Rigidbody)

🗓️ 第 1 周：物理地基与核心循环 (The Foundation)

目标： 搭建一个“能玩”的物理塔防原型，确立核心手感。

Day 1: 主角与激光重构

实现光棱塔的旋转控制（单指滑动）。

激光重构： 确认为 半屏幕。实现 TickRate (0.2s) 伤害判定。

物理反馈： 调试 AddForce 参数，确保击退感“粘稠”而非“滑冰”。

Day 2: 怪物与对象池 (Metaballs)

建立 PoolManager。

制作 Slime (粘液) 和 Tank (硬壳) 的基础行为（向塔移动）。

挂件系统： 实现“眼睛/铁板”跟随流体怪物的逻辑。

Day 3: 战斗数值闭环

实现 3血 + 3盾 系统。

实现护盾的 12秒自动回复 与 破碎逻辑（隐藏 + 倒计时）。

制作基础 HUD：左下角仪表盘（血/盾），右下角大招按钮（仅UI）。

Day 4: 刷怪管理器 (Wave Manager)

搭建 5分钟时间轴 框架。

实现 隐形波次 逻辑：热身期(0-1:00) -> 阻滞期(1:00-1:30) -> 休息期(1:30-1:45)。

Day 5: 漂移怪 (Drifter) 实装

重点： 调试 Physics Material 2D (Bounciness 0.8)，让它被激光扫到后能满屏乱弹。这是验证物理玩法的关键。

Week 1 验收标准：

能够用激光推开Tank。

能够用激光扫射Slime，割草爽感。

护盾破碎后能自动恢复。

Drifter 被击中后会乱飞。

怪物碰到塔会扣血，血归零游戏结束。

第 2 周：技能构建与刮刮乐 (The Build)

目标： 实现 Roguelike 成长，引入“刮彩票”的爽感。

Day 8: 经验与升级系统

制作 Neon Yellow 经验光点，实现“自动吸附”飞向顶部。

实现 XP 公式 10 + Lv*5。底部经验条 UI 联动。

Day 9: 刮刮乐 UI (Scratch Card)

核心功能： 升级时弹出 3 张覆盖着银色涂层的卡片。

交互实现： 简单版（点击揭开）或 进阶版（手指滑动擦除 Mask）。

数据： 绑定技能数据，随机抽取 3 个不重复技能。

Day 10: 核心技能逻辑 (Part 1)

折射棱镜 (Prism): 实现副激光扇形发射逻辑，长度随等级成长。

高能光束 (Focus): 激光变红，伤害频率增加。

广域透镜 (Wide): 激光变宽，判定范围变大。

Day 11: 核心技能逻辑 (Part 2 - 物理/元素)

冲击模块 (Impact): 增加击退力，Lv.4 实装 僵直 (Stun) 效果（怪物定身）。

极寒光束 (Frost): 命中变蓝，怪物减速。

反射透镜 (Reflect): (新) 激光打墙/怪反弹一次（简单的 Raycast 反射计算）。

Day 12: 消耗品与数值调整

实装 维修、充能、肾上腺素。

调整怪物随时间的血量成长（第4分钟 3倍血量）。

Week 2 验收标准：

杀怪能升级，升级能“刮开”卡片。

能够组出“6分叉+冰冻”或“红激光+强击退”的流派。

到了第 3 分钟，必须要升级才能打得动怪（数值压力测试通过）。

第 3 周：霓虹赌场 (The Gamble)

目标： 植入随机性，让游戏从“稳”变得“刺激”。

Day 15: 宝箱怪 (Treasure Mob)

AI 行为： 制作“横向穿过屏幕”的移动逻辑。

反馈： 击杀爆出大量金币（代码物理散落 + 吸附 UI）。

补偿： 实现 <12级 掉落 100XP 的低保逻辑。

Day 16: 霓虹无人机 (Gacha Drones)

生成： 在屏幕上半部分随机高度横向飞过。

击破事件： 随机触发“加金币”、“全屏冻结”、“怪物加速(惩罚)”等简单事件。

Day 17: 命运之轮 (Wheel of Fate)

UI/逻辑： 2:30 暂停游戏，塔底出现轮盘 UI。

效果实装： 制作 2-3 个全局规则（如：无限火力、弹球模式、黑暗降临）。

触发： 选中后，规则持续 60秒。

Day 18: 大招与连击

连击 (Combo): 左下角跳动数字，断连结算奖励。

大招 (Ult): 击杀充能 -> 按钮呼吸 -> 点击释放全屏高伤激光。

Day 19: 局外成长 (Meta)

简单的主界面与科技树。

实现 金币存储 和 基础攻击力升级。

Week 3 验收标准：

屏幕上偶尔会飞过无人机，打爆它有随机效果。

2:30 会触发命运之轮，游戏规则改变。

宝箱怪横向跑路，能激发玩家“贪婪”去追杀。

第 4 周：决战与结算 (The Climax & Polish)

目标： 完成 BOSS 战，实现“弹珠台结算”，打磨视听体验。

Day 22: BOSS 战 (The Corruptor)

制作 BOSS 巨大的黑色岩石外壳与红色弱点。

实现 穿透检测（区分 Armor/Core 伤害）。

实现 AI：召唤 Rusher -> 蓄力冲撞 -> 喷吐污秽。

Day 23: 弹珠台结算 (Pachinko Settlement)

物理 UI： 在结算界面做一个简单的 2D 物理容器。

逻辑： 获得的金币生成小球，从顶部落下，掉入底部 x0.5, x2.0 等槽位。

动画： 结算最终金币数。

Day 24: 失败与复活流程

制作“系统故障”红色遮罩。

实现 复活倒计时 -> 放弃 -> 弹珠台结算 流程。

Day 25: 视觉特效 (Juice)

实装 激光命中火花 (红/蓝)。

实装 护盾破碎 (玻璃炸裂)。

实装 怪物死亡爆浆。

Day 26: 音效工程

挂载 BGM (Synthwave)。

配置激光 Loop、金币叮当声、UI 点击声、大招轰鸣声。

Week 4 验收标准 (最终 Demo 交付)：

完整的 5-7 分钟流程：主界面 -> 战斗(含随机事件) -> BOSS -> 弹珠台结算。

性能达标： 同屏 50 怪 + 满屏金币不卡顿。

手感达标： 激光推怪有力，金币吸附爽快，结算弹珠有趣。

资深策划的执行建议

关于第 3 周的风险： “命运之轮”的全局规则可能会导致很多 Bug（比如怪变大卡住）。如果时间不够，可以先只做 1 个规则（如无限火力），保证流程跑通。

关于弹珠台： 不要做得太复杂，直接用 Unity 自带的 Rigidbody2D 和 CircleCollider2D 做几个小球掉落即可，重点是那个 x5.0 的槽位要闪光，诱导玩家。

随时测试真机手感： 每天打完包，一定要装到手机上玩。电脑鼠标和手机触摸的手感差距巨大，特别是“刮刮乐”和“激光旋转”。

祝你的《霓虹赌塔》Demo 开发顺利！这个版本绝对比最初的版本好玩十倍！

Day 15: 特殊敌人行为 (Drifter & Treasure)

目标： 完成两个“非寻常”怪物的移动逻辑，验证物理边界。

上午：漂移怪 (Drifter) - "关门打狗"逻辑

状态机：

Entering: isTrigger = true，无视墙壁，向屏幕中心移动。

Active: 当 transform.position 完全进入屏幕边界 -> 切换 isTrigger = false，开启 PhysicsMaterial2D (弹力 0.8)。

物理层级 (Layer Matrix): 确保 Enemy vs Enemy 不碰撞（或碰撞极小），但 Enemy vs Wall 必须碰撞。

下午：宝箱怪 (Treasure) - "捕鱼式"游走

AI 脚本：

生成点：屏幕左侧/右侧外。目标点：屏幕另一侧外。

移动轨迹：y = Math.Sin(Time.time) * amplitude (正弦波移动)。

交互： 免疫击退（rb.mass 极大）。击杀后触发 CoinExplosion (复用之前的金币爆裂代码)。

验收： 漂移怪进场后在屏幕里乱弹；宝箱怪横着扭过去，玩家需要追着打。

第一部分：核心手感验收标准 (Game Feel Acceptance Criteria)

没有标准就无法调试。请对照以下标准，逐帧检查你的战斗体验：

1. ⚔️ “割草爽感”验收标准 (Mowing the Grass)

核心问题： 怪物数量不够多，或者死亡反馈太弱。

标准：

密度阈值： 在第 10-11 波，屏幕上必须同时存在至少 30-40 只 怪物（哪怕是 1 HP 的杂兵）。

连杀反馈 (Kill Feed)： 当激光扫过一群怪时，必须有 “爆米花效应”。怪物不能只是消失，必须炸成碎片（粒子）。

帧顿滞 (Hitstop)： 激光杀死怪物的瞬间，画面冻结 0.05秒。这会让割草有一种“卡肉”的快感，而不是空气感。

听觉反馈： 连续击杀时，音效的音调（Pitch）应该越来越高（Do-Re-Mi...），形成连击的节奏感。

2. 🛡️ “滋水枪”阻力感验收标准 (Resistance Feel)

核心问题： 激光像手电筒光束一样穿过物体，没有“推”的感觉。

标准：

接触点特效： 激光接触 Tank 或 Boss 的那个点，必须爆发剧烈的火花/等离子溅射（且火花方向要逆着推力飞溅）。

位移顿挫： 怪物被推时不应该是匀速后退。应该是：被击中 -> 停顿/微后仰 -> 缓慢后滑。表现出怪物脚底在“刹车”的感觉。

激光形变（进阶）： 当推不动 Boss 时，激光束在接触点附近可以微微变粗或抖动，表现能量淤积。

3. 🤼 Boss 角力验收标准 (The Struggle)

标准：

进退维谷： 玩家全力输出时，Boss 应该能被极缓慢地推开（0.5米/秒）；一旦玩家松手或换目标，Boss 应加速冲向塔（3米/秒）。这种速度差会制造巨大的心理压力。

屏幕震动 (Screen Shake)： 角力期间，屏幕必须保持持续的、高频微幅震动。

危险距离： 必须迫使玩家让 Boss 停留在离塔只有 3-4 个单位 的距离，产生“差点就输了”的紧张感。

4. 💨 击退技能优化标准

标准：

多米诺效应： 被推飞的大怪撞到后面的小怪，小怪应该被撞飞或晕眩。

加速度： 击退瞬间必须是爆发性的（初速度极大），然后迅速衰减。不能是匀速飘走。

🗓️ 第二部分：新霓虹赌塔 Demo 4周冲刺计划

目标：完成 Chapter 1 完整战斗 + 核心商业化循环（赌博/商店），达到可送测状态。

第 1 周：核心手感与视觉打磨 (The "Juice" Week)

目标：解决你现在觉得“不爽”的问题，确立美术风格。

策划/程序：

调试物理参数： 对照上面的验收标准，调整 Tank 和 Boss 的质量（Mass）和摩擦力，实现“阻力感”。

加入 Hitstop (帧冻结)： 全局实现攻击卡肉感。

优化 Wave 10-11 配置： 增加杂兵数量上限，测试性能压力。

实现“连杀 Combo”系统： UI 显示连击数，数字越大越抖动。

美术/特效：

特效优先： 制作激光击中反馈（火花）、怪物死亡爆炸（碎片）、护盾破碎（玻璃渣）。

Drifter 出场特效： 制作“数据故障/传送门”预警特效。

第 2 周：循环补全与外围系统 (The Loop Week)

目标：把战斗变成游戏，接入“赌博”和“商店”。

策划/程序：

制作“命运骰子”系统： 物理骰子掉落 -> 随机事件逻辑（Buff/Debuff）。

制作“自动售货机”系统： 波次间歇 UI，银币扣除逻辑，回血/回盾功能。

实现“刮刮乐/二选一”小游戏： 简单的 UI 交互逻辑。

接入“反射技能卡”： 修改 LaserBeam 代码，实现折射逻辑。

美术/UI：

UI 制作： 绘制骰子、自动售货机、技能卡牌、结算界面。

图标绘制： 技能图标（反射、加攻、加宽）、Debuff 图标（死神）。

第 3 周：Boss 演出与音效注入 (The Polish Week)

目标：让 Wave 12 成为高潮，让游戏“听”起来很贵。

策划/程序：

Boss 行为树调优： 召唤小怪、狂暴阶段变色/加速。

Boss 死亡演出： 慢动作爆炸 -> 全屏白光 -> 结算面板。

新手引导 (FTUE)： 第一局的前 30 秒手把手教学（如何射击、如何买东西）。

音效 (Audio)：

BGM： 寻找/制作 2 首 Synthwave 风格音乐（战斗激昂 / 商店Chill）。

SFX： 激光滋滋声（随能量变化）、玻璃破碎声、金币掉落声、骰子滚动声。声音是打击感的 50%！

第 4 周：测试、Debug 与打包 (The Launch Week)

目标：消除 Bug，确保运行流畅，准备测试包。

全员：

回归测试： 连续玩 10 局，检查是否有数值崩坏（太简单/太难）。

性能优化： 确保在手机上满怪时能跑 60 帧。

埋点（可选）： 记录玩家死在哪一波，钱花在哪里（为运营测试做准备）。

打包： 出 Android/iOS 测试包。

📊 第三部分：Demo 期评分标准 (The Scorecard)

在找发行商或玩家测试前，你需要用这张表自测，或者发给测试者填写。

总分 100 分。及格线 75 分。优异线 85 分。

| 维度 | 权重 | 评分项 (1-10分) | 验收关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心玩法 | 40% | 打击感 (Impact) | 激光推怪是否有力？爆炸是否爽快？(参考阻力感标准) |
|  |  | 物理交互 (Physics) | 怪物互撞、弹球反弹、被推入空气墙是否自然有趣？ |
|  |  | 策略深度 (Strategy) | 技能选择和商店购买是否真的改变了战局？还是无脑选？ |
| 特色/卖点 | 30% | 赌博心流 (Gamble) | 摇骰子时是否期待？遇到“死神”时是否惊慌？(这是你的核心差异点) |
|  |  | 波次节奏 (Pacing) | 12波是否太长或太短？Boss 战是否有压迫感？ |
|  |  | 风格化 (Style) | 霓虹/故障风是否统一？看起来像廉价素材拼凑吗？ |
| 完成度 | 20% | 稳定性 (Stability) | 有没有恶性 Bug（如怪卡住、死机）？ |
|  |  | 音画表现 (AV) | 音乐是否洗脑？UI 是否清晰易懂？ |
| 商业潜力 | 10% | 重玩意愿 (Retention) | 输了之后，是否想立刻“再来一把”翻盘？ |

🚀 给制作人的建议

关于割草： 既然是 Demo，不要吝啬性能。Wave 10 和 Wave 11 哪怕卡一点点，也要把怪堆满。对于这种游戏，“满屏怪”本身就是一种视觉奇观。

关于 Boss 战： Boss 战不需要太难（不要让玩家反复死），但一定要**“看起来很惊险”**。多用屏幕红光闪烁、警报声来吓唬玩家，但数值上可以稍微仁慈一点点，让玩家“丝血反杀”是评价最高的体验。

止损线： 如果第 4 周测试评分低于 60 分，且主要扣分项在 “核心玩法（打击感不好玩）”，建议放弃或重做核心战斗。如果扣分项在“美术丑”或“引导差”，那就继续调优。

加油！按照这个计划，4周后你会拿出一个令人惊艳的赛博朋克赌塔！

📅 第 2 周：循环补全与外围系统 (The Loop Week)

周一：光学的艺术 (Reflex & Splitter)

目标： 实现 V5.0 版本的反射与分裂逻辑，让激光系统完全成型。

开发内容：

重构 LaserBeam.cs： 引入 maxBounces (反射次数) 和 lengthMultiplier (长度倍率) 变量。

实现反射 (Reflex)： 使用 LineRenderer 和 List<Vector3> 实现主激光撞墙反弹 1 次的逻辑。

实现分裂 (Splitter)： 制作 SubLaser Prefab（半透明材质），在击中敌人时生成。

实现联动： 确保副激光也能撞墙反弹 1 次。

✅ 每日验收标准：

在 Inspector 里勾选反射，主激光撞墙能折射，且视觉连贯。

激光击中敌人时，能看到散射出细小的副激光。

关键测试： 调整激光长度，确认反射段能打中屏幕另一侧的怪物。

周二：技能卡牌与数据接入 (Skill System)

目标： 让玩家能通过升级获得周一做的那些功能。

开发内容：

数据配置： 建立 SkillData (ScriptableObject)，把我们定好的 9 个技能（聚能、反射、热休克等）填进去。

UI 制作： 制作“三选一”卡牌界面（图标先用简单的形状代替，或者用 AI 快速生成）。

逻辑连接： 玩家点击卡牌 -> 游戏暂停 -> 调用 ApplySkill() -> 修改激光参数 -> 游戏继续。

经验系统： 简单的杀怪加经验条，满条弹出 UI。

✅ 每日验收标准：

杀怪能升级，升级能弹出窗口。

点了“反射透镜”卡牌后，激光立刻变长且能反弹。

点了“聚能透镜”卡牌后，激光立刻变红、变细、伤害变高。

周三：命运的骰子 (Destiny Dice)

目标： 制作波次结束时的随机奖励环节。

开发内容：

物理骰子： 找一个简单的 Cube 模型，挂上 Rigidbody。波次结束时从屏幕上方掉下来。

点数判定： 编写脚本检测骰子静止后哪一面朝上（或者简单点，直接由代码随机 1-6，骰子只是播放个旋转动画）。

随机事件池：

1-2点：Debuff (如下波敌人加速)。

3-4点：Buff (如下波金币翻倍)。

5-6点：直接给钱或回血。

UI 反馈： 骰子停下后，屏幕弹出文字提示：“命运：下波金币 +50%”。

✅ 每日验收标准：

第 1 波结束后，不会直接进第 2 波，而是先掉骰子。

骰子有物理碰撞声音。

随机结果能正确应用到下一波战斗中（Debug Log 验证）。

周四：赛博售货机 (The Shop)

目标： 建立经济消耗出口，给玩家“苟活”的机会。

开发内容：

货币系统： 确立 Silver (银币) 的 UI 显示和存储。

商店 UI： 制作一个侧边滑出或弹窗面板，风格要像“老旧的自动售货机”。

商品逻辑：

电池 (Heal Shield): 50 银币，回 200 盾。

维修包 (Heal HP): 100 银币，回 300 血。

盲盒 (Gamble): 80 银币，随机给 Buff 或 垃圾。

购买交互： 点击购买 -> 扣钱 -> 播放音效 -> 更新血条。

✅ 每日验收标准：

杀怪掉的钱能攒下来。

在商店里钱不够时按钮变灰。

买血包后，血条能涨。

周五：大循环串联 (The Integration)

目标： 把前面四天的成果缝合在一起，形成完整的游戏流程。

开发内容：

状态机管理 (GameManager)：

State_Combat (战斗中) -> 怪清空

State_Dice (扔骰子) -> 动画结束

State_Shop (逛商店) -> 点击“下一波”按钮

State_Combat (下一波开始)

HUD 优化： 确保血条、波次计数、金币数在所有状态下显示正确。

转场打磨： 简单的黑屏淡入淡出，或者 UI 的滑入滑出。

✅ 每日验收标准：

能不中断地从第 1 波玩到第 3 波。

流程顺畅：打怪 -> 升级选技能 -> 打完 -> 掉骰子 -> 买血 -> 进下一波。

没有逻辑死锁（比如卡在商店关不掉）。

周六：Debug 与 数值微调 (Buffer Day)

目标： 修复本周产生的 Bug，确保周日能愉快地测试。

开发内容：

数值初调： 调整商店价格（不要太便宜也不要太贵），调整升级所需经验（确保 Wave 3 能升到 3-4 级）。

Bug 修复： 重点检查激光反射是否穿墙、骰子是否会卡在半空。

✅ 验收标准：

连续运行 20 分钟游戏不报错。

周日：自我试玩与周总结

任务： 自己作为玩家，完整体验前 5 波。

思考：

反射爽不爽？（检查周一的成果）

商店买东西有没有“心疼”的感觉？（检查周四的成果）

记录下所有觉得“卡手”或“不爽”的地方，作为下周优化的清单。